UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Facultad de Ingeniería · Programa de Ingeniería de Sistemas

Adenda de correcciones al SRS

Requisitos completados y ajustes al documento de especificación

Asignatura: Ingeniería de Software

Proyecto de aula: PreparIA

Manuel Esteban Díaz Restán

Samuel Darío Sáez González

Johan Andrés Parra Torres

Gabriel Esteban Arboleda Caballero

Montería, Colombia

# Propósito de esta adenda

Durante la auditoría de trazabilidad entre la Especificación de Requisitos de Software y el código construido aparecieron dos clases de diferencias. Unas eran vacíos del software, y ya fueron implementadas. Otras eran errores del propio documento: casos en los que el código tomó la decisión correcta y el SRS quedó desactualizado.

Esta adenda documenta ambas cosas. La sección 1 registra los requisitos que pasaron a estar implementados; la sección 2 corrige el texto del SRS; la sección 3 recoge los cambios en el modelo de datos.

# 1. Requisitos completados

Estado de los siete requisitos funcionales después de las correcciones:

| ID | Requisito | Estado anterior | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación de usuarios | Cumple | Cumple — se añadió cierre de sesión por inactividad |
| RF-02 | Registro de estudiantes | Parcial | Cumple — se capturan institución educativa, ciudad y teléfono |
| RF-03 | Gestión de perfiles | No cumple | Cumple — perfil propio y panel de administración de cuentas |
| RF-04 | Carga de contenido educativo | Parcial | Cumple — CRUD de preguntas y material, restringido a administradores |
| RF-05 | Realización de simulacros | Cumple | Cumple — cronómetro anclado a hora absoluta y bloqueo de copiado |
| RF-06 | Realización de exámenes estáticos | No cumple | Cumple — examen de nivelación con preguntas fijas |
| RF-07 | Seguimiento del progreso | Cumple | Cumple |

Casos de uso del actor Administrador:

| Caso de uso | Implementación |
| --- | --- |
| 4.7 Generar reportes | Panel de reportes con resumen, rendimiento por estudiante, preguntas con mayor índice de error, descarga en CSV e impresión a PDF desde el navegador |
| 4.8 Gestionar contenidos | Pestañas de Preguntas y Material en el panel de administración; las rutas de escritura exigen rol de administrador |
| 4.9 Gestionar usuarios | Listado con búsqueda y filtros, edición, activación y desactivación de cuentas, y eliminación |

# 2. Correcciones al texto del SRS

En los cinco puntos siguientes el software es correcto y el documento debe ajustarse.

## 2.1 Sección 7.2, RF-01 — Medio de autenticación

| Dice | Debe decir | Motivo |
| --- | --- | --- |
| «iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña» | «iniciar sesión con correo electrónico y contraseña» | El correo es único por diseño de la tabla usuario, evita colisiones de nombres y permite recuperar la cuenta. Es la práctica estándar en plataformas educativas. |

## 2.2 Sección 6.4 — Restricción tecnológica

| Dice | Debe decir | Motivo |
| --- | --- | --- |
| «se usará únicamente HTML, CSS, JAVASCRIPT y PostgreSQL» | «se usará JavaScript en cliente y servidor (Node.js con Express), sin frameworks de interfaz, y PostgreSQL como único motor de datos» | El frontend efectivamente no usa frameworks. El backend necesita un entorno de ejecución, y ese entorno también es JavaScript, de modo que el espíritu de la restricción se mantiene: un solo lenguaje en todo el proyecto. |

## 2.3 Sección 7.3, Mantenibilidad — Estructura de carpetas

| Dice | Debe decir | Motivo |
| --- | --- | --- |
| «Carpetas organizadas: /public, /views, /db» | «Backend organizado en capas (routes, controllers, services, repositories) y frontend separado por páginas» | La estructura construida separa responsabilidades mejor que la propuesta original y facilita las pruebas unitarias que exige el plan de pruebas. |

## 2.4 Sección 7.3, Disponibilidad — Criterios alcanzables

Los tres criterios de disponibilidad (95 % de actividad, 99 % en semanas previas al examen y reinicio automático en menos de 5 minutos) no son verificables sobre la infraestructura gratuita en la que está desplegado el proyecto: el servicio se suspende por inactividad y el arranque en frío tarda alrededor de un minuto.

| Dice | Debe decir |
| --- | --- |
| Tiempo de actividad: la plataforma está disponible 95 % del tiempo | Tiempo de actividad: la plataforma responde correctamente en el 95 % de las peticiones recibidas, sin contar el arranque en frío propio del plan gratuito de despliegue |
| Recuperación ante caída: el sistema se reinicia automáticamente en menos de 5 minutos | Recuperación ante caída: el sistema se reinicia automáticamente sin intervención manual; el tiempo de reactivación depende del proveedor de despliegue |
| Disponibilidad en horas pico: 99 % en semanas pre-examen | Disponibilidad en horas pico: se documenta como objetivo de una futura fase con despliegue de pago, fuera del alcance de esta entrega |

Alternativa igualmente válida: dejar los criterios como están y declararlos explícitamente fuera del alcance de la entrega académica, igual que se hizo con los módulos de Matemáticas y Lectura Crítica.

## 2.5 Sección 5.3 — Alcance

El alcance debe mencionar dos elementos que la versión original omitía y que sí forman parte del sistema entregado:

- El examen estático de nivelación (RF-06), que asigna al estudiante un nivel académico a partir de un conjunto fijo de preguntas.

- El panel de administración, interfaz web propia del actor Administrador, desde donde se gestionan cuentas, banco de preguntas, material de estudio y reportes.

# 3. Cambios en el modelo de datos

Tres ajustes al esquema, todos aplicados mediante migraciones de Knex y reversibles:

| Migración | Cambio | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 20260905000001 | Crea la tabla contenido_nodo si no existe y migra los datos de material_estudio | El código ya usaba esta tabla, pero no estaba ni en schema.sql ni en ninguna migración: existía solo en la base de datos de desarrollo. Sin ella, una instalación limpia falla al abrir el material de estudio. |
| 20260905000002 | Añade telefono a perfil_estudiante y asegura institucion y ciudad | Datos de contacto e institución educativa exigidos por RF-02. |
| 20260905000003 | Añade ultima_actividad a sesion_usuario e indexa token_hash | Permite medir la inactividad y cerrar la sesión a los 30 minutos, como pide el requisito no funcional de seguridad. |

El diagrama relacional del capítulo II debe actualizarse para incluir contenido_nodo y los campos nuevos de perfil_estudiante y sesion_usuario.

# 4. Trabajo pendiente

Estas tareas quedan fuera de las correcciones aplicadas y siguen en la lista del proyecto:

- Ejecutar y documentar los 50 casos de prueba comprometidos en el capítulo III. No hay evidencia de ejecución de ninguno.

- Medir efectivamente los criterios de rendimiento: tiempo de respuesta bajo 2 segundos y consultas a la base de datos bajo 500 milisegundos.

- Prueba de resistencia con 10 usuarios concurrentes, tal como describe el escenario del plan de pruebas.

- Verificación de la interfaz en dispositivos móviles reales, especialmente la pantalla de simulacro.